德发改审〔2021〕194号

德化县发展和改革局关于杨梅乡杨梅村路面提升改造工程项目建议书暨可行性研究报告的复函

德化县杨梅乡人民政府：

你乡报来的《关于申请审批杨梅乡杨梅村路面提升改造工程项目建议书暨可行性研究报告的函》（杨政〔2021〕25号）及附件收悉。经审查，原则同意该项目建设及其可行性研究报告，现将有关事项函复如下：

一、项目名称：杨梅乡杨梅村路面提升改造工程。

二、建设地点：德化县杨梅乡杨梅村。

三、项目建设规模和主要建设内容：该项目位于杨梅乡政府周边，道路等级为沿用旧路指标，道路全长756米，红线宽度8米，设计时速20公里/小时，现状为水泥路。主要内容包括路基路面工程、交通工程、排水工程等建设。

四、项目总投资及资金来源：项目估算总投资244.57万元，其中建安工程费183.31万元，工程建设其他费39.03万元，预备费22.23万元。资金来源：争取上级补助及自筹。

五、建设期限：2021年10月至2023年1月。

六、项目编码：2109-350526-04-01-536717。

七、建设性质：改建。

八、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

审批要件：德化县自然资源局出具的无新增建设用地说明；驿涛项目管理有限公司编制的《杨梅乡杨梅村路面提升改造工程项目建议书暨可行性研究报告》文本。

请据此复函抓紧落实项目资金等前期工作，按基建程序报批，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2021年9月27日

抄送：县政府办、自然资源局、林业局、住建局、生态环境局、城管局、交通局、水利局、统计局，存档。