德发改审〔2021〕202号

德化县发展和改革局关于德化县中医院综合楼项目

可行性研究报告的批复

德化县中医院：

你院报来的《德化县中医院关于申请审批德化县中医院综合楼项目可行性研究报告的请示》（德中医〔2021〕55号）及附件收悉。经有关专家进行评审，且编制单位根据专家意见进行修改，原则同意该项目可行性研究报告，现将有关事项批复如下：

一、项目名称：德化县中医院综合楼。

二、建设地点：德化县龙浔镇丁溪村。

三、建设规模及主要建设内容：本项目为德化县中医院综合楼，项目总用地面积11872.06㎡（17.8081亩），拟建医院综合大楼1栋。地上15层、地下1层，总建筑面积42000平方米。大门、室外工程及相关配套附属设施等（其中：室外工程包含道路、景观与绿化、电气管网、给排水管网、大型土石方及边坡支护、室外排水工程等。项目建成后，可新增病床位200张，预计门诊量增加300人次/天，住院量增加180人次/天。

四、项目总投资及资金来源：项目估算总投资19992万元，其中建安工程费17361.45万元，工程建设其他费1149.66万元，基本预备费1480.89万元。资金来源：争取上级补助及自筹。

五、建设期限：2021年10月-2024年11月。

六、项目编码：2109-350526-04-01-291359。

七、建设性质：新建。

八、节能审查：原则同意可研的节能措施，请严格按照有关规定，落实相关措施，切实做好节能降耗工作。

九、社会稳定风险评估：根据可行性研究报告中的风险分析，该项目风险程度低，原则同意该项目建设。

十、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

审批要件：德化县自然资源局出具的建设项目用地预审与选址意见书（编号：350526202110077）；福建百禾市政建筑设计有限公司编制的《德化县中医院综合楼项目可行性研究报告》文本。

请据此批复抓紧落实资金等前期工作，按基建程序报批，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2021年9月30日

抄送：县政府办、自然资源局、林业局、住建局、生态环境局、城管局、卫健局、水利局、统计局，存档。