德发改审〔2022〕139号

德化县发展和改革局关于调整涌溪桂阳乡防洪工程（水文监测站、水利工程管理所）初步设计暨概算的复函

德化县桂阳乡人民政府：

你乡报来的《德化县桂阳乡人民政府关于申请调整涌溪桂阳乡防洪工程（水文监测站、水利工程管理所）初步设计暨概算的函》（德桂政〔2022〕39号）及附件收悉。鉴于设计变更，更换材料后造价增加，导致总投资额增加较大，经研究，原则同意调整该项目初步设计暨概算，现就有关事项复函如下：

一、项目名称：涌溪桂阳乡防洪工程（水文监测站、水利工程管理所）。

二、建设地点：德化县桂阳乡涌溪村。

三、项目建设规模和主要建设内容：本项目用地面积3518.66平方米，建设内容包括：一是水文监测站，建筑占地面积550平方米，建筑面积1650平方米，建筑密度34.35%，容积率1.03，绿化率30%，包括水文监测综合办公宿舍楼土建工程、停车场、给排水管网、供配电设备及其他配套设施；二是水利工程管理所，建筑占地面积715平方米，总建筑面积2499平方米，建筑密度37.27%，容积率1.3，绿地率30%，包括管理所土建工程，内设防汛值班室、会商室、预警中心、避难点，以及给排水、供配电设备等其他配套设施建设。

四、项目总投资及资金来源：项目概算总投资2003.05万元，其中建安工程费1695.23万元，工程建设其他费183.45万元，预备费144.37万元。资金来源：争取上级补助及自筹。

五、建设期限：2020年6月至2022年7月。

六、项目编码：2020-350526-76-01-040100。

七、建设性质：新建。

八、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。该项目涉及水文监测和水利工程管理所用房，请项目单位认真落实国家和我省有关严控楼堂馆所建设规定，严格将建设内容、规划限制在所批的业务用房功能、标准范围内。

审批要件：中北工程设计咨询有限公司重新编制的《涌溪桂阳乡防洪工程（水文监测站、水利工程管理所）初步设计》、龙腾建设集团有限公司编制的《涌溪桂阳乡防洪工程（水文监测站、水利工程管理所）概算书》文本。

原批文《德化县发展和改革局关于涌溪桂阳乡防洪工程（水文、监测站、水利工程管理所）初步设计暨概算的复函》（德发改审〔2020〕129号）作废。

请据此批复抓紧落实项目资金等前期工作，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2022年6月16日

抄送：县政府办、自然资源局、林业局、住建局、生态环境局、水利局、统计局，存档。