德发改审〔2023〕312号

**德化县发展和改革局关于安成创业园至双洋路（安成段）道路拓宽改造项目可行性研究报告的复函**

德化县路桥建设有限公司：

你司报来的《关于申请审批安成创业园至双洋路（安成段）道路拓宽改造项目项目建议书的函》（德路桥〔2023〕66号）及附件收悉。经审查，原则同意该项目可行性研究报告，现将有关事项函复如下。

一、项目名称：安成创业园至双洋路（安成段）道路拓宽改造项目。

二、建设地点：德化县浔中镇后所村。

三、项目建设规模和主要建设内容：该项目位于安成创业园至双洋路（安成段），该段为三级公路兼城市次干路，项目改造起点顺接隆泰路，设计起点桩号为K0+168，项目改造终点顺接双洋路岔路口，设计终点桩号为K0+515.14（终点桩号K0+515.14=德化紫洋陶瓷科技文化产业园项目——道路及边坡防护绿地工程项目起点桩号K1+167），路线全长约为0.51514公里，设计时速为30千米/小时，道路红线宽度为27米，路面采用水泥混凝土路面，双向六车道。主要建设内容：包括路基工程、路面工程、交通工程、涵洞工程、给排水及电气工程等。

四、项目总投资及资金来源：项目估算总投资1998.15万元，其中建安工程费1569.17万元、土地使用及拆迁补偿费108.49万元、工程建设其他费152.77万元，基本预备费167.72万元。资金来源：财政拨款。

五、项目编码：2310-350526-04-01-556786。

六、建设期限：2024年1月至2025年4月。

七、建设性质：改建。

八、项目社会稳定风险评估：通过社会稳定风险调查分析，本项目属于低风险等级，可以实施建设。

九、节能审查：原则同意可研的节能措施，请严格按照有关规定，落实相关措施，切实做好节能降耗工作。

十、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

审批要件：德化县自然资源局出具的建设项目用地预审与选址意见书（用字第350526202300077号）；皓筠工程设计有限公司编制的《安成创业园至双洋路（安成段）道路拓宽改造项目可行性研究报告》文本。

请据此复函抓紧落实资金等前期工作，按基建程序报批，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2023年11月15日

|  |
| --- |
| 抄送：县政府办、自然资源局、林业局、住建局、生态环境局、水利局、交通局、城管局、统计局，存档。 |