德发改审〔2024〕83号

德化县发展和改革局关于2024年德化县城区排水设施改造工程可行性研究报告、初步设计暨概算的复函

德化县城市管理局：

你局报来的《关于申请审批2024年德化县城区排水设施改造工程可行性研究报告、初步设计暨概算的函》（德城管函〔2024〕53号）及附件收悉。经有关专家进行评估，且编制单位根据专家意见进行修改，经审查，原则同意该项目可行性研究报告、初步设计暨概算，现将有关事项函复如下。

一、项目名称：2024年德化县城区排水设施改造工程。

二、建设地点：德化县城区。

三、项目建设规模和主要建设内容：拟修复水泥路面约 135平方米，修复人行道约 880 平方米，破除现状人行道 880平方米，凿除现状水泥路面 1350平方米，排水沟及盖板修复750余米，涵墙修复约930米，涵洞清淤 1240立方米,增设检修井约300个及其他附属市政设施等。

四、项目总投资及资金来源：项目概算总投资372.202万元，其中建安工程费343.5787万元，工程建设其他费10.8994万元，基本预备费17.7239万元。资金来源：财政拨款。

五、项目编码：2405-350526-04-01-610485。

六、建设期限：2024年6月至2025年5月。

七、建设性质：改建。

八、节能审查：原则同意可研的节能措施，请严格按照有关规定，落实相关措施，切实做好节能降耗工作。

九、社会稳定风险评估：根据可行性研究报告中的风险分析，该项目风险程度低，原则同意该项目建设。

十、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

审批要件：德化县自然资源局出具的无新增用地说明；中经建研设计有限公司编制的《2024年德化县城区排水设施改造工程可行性研究报告、初步设计暨概算书》（共2册）文本。

请据此复函抓紧落实项目资金等前期工作，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2024年5月9日

抄送：县政府办、自然资源局、林业局、住建局、生态环境局、水利局、交通局、文旅局、统计局，存档。