德发改审〔2024〕125号

德化县发展和改革局关于德化县职工心理幸福体验馆

可行性研究报告、初步设计暨概算的复函

德化县总工会：

你单位报来的《关于申请审批德化县职工心理幸福体验馆可行性研究报告、初步设计暨概算的函》（德工〔2024〕9号）及附件收悉。经审查，原则同意该项目可行性研究报告、初步设计暨概算，现将有关事项函复如下。

一、项目名称：德化县职工心理幸福体验馆。

二、建设地点：德化县龙浔镇丁墘村霞田文体园两宫两馆2号楼内。

三、项目建设规模和主要建设内容：拟将霞田文体园两宫两馆2号楼211、306、307、309室改造为德化县职工心理幸福体验馆，改造面积731平方米。主要包括工程设计、装修，设备购买，设施配备，主要布局心理服务以及智慧化平台的研发和设计。

四、项目总投资及资金来源：项目概算总投资400万元，其中建安工程费363.71万元（含设备费319.85万元），工程建设其他费17.24万元，基本预备费19.05万元。资金来源：争取上级资金补助及自筹。

五、项目编码：2406-350526-04-02-676466。

六、建设期限：2024年8月至2024年11月。

七、建设性质：改建。

八、节能审查：原则同意可研的节能措施，请严格按照有关规定，落实相关措施，切实做好节能降耗工作。

九、社会稳定风险评估：根据可行性研究报告中的风险分析，该项目风险程度低，原则同意该项目建设。

十、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

审批要件：德化县自然资源局出具的无新增用地说明；福建中泽工程设计咨询有限公司编制的《德化县职工心理幸福体验馆可行性研究报告、初步设计暨概算书》（共2册）文本。

请据此复函抓紧落实项目资金等前期工作，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2024年6月11日

抄送：县政府办、自然资源局、林业局、住建局、生态环境局、水利局、交通局、文旅局、统计局，存档。