德发改审〔2024〕164号

**德化县发展和改革局关于德化县南埕镇许厝村道路**

**以工代赈项目项目建议书暨可行性研究报告的复函**

德化县南埕镇人民政府：

你镇报来的《关于申请审批德化县南埕镇许厝村道路以工代赈项目项目建议书暨可行性研究报告的函》（德南政〔2024〕97号）及附件收悉。经审查，原则同意该项目建设及其可行性研究报告，现将有关事项函复如下。

一、项目名称：德化县南埕镇许厝村道路以工代赈项目。

二、建设地点：德化县南埕镇许厝村。

三、项目建设规模和主要建设内容：拟对南埕镇许厝村半许线半岭至沶仔蔸公路实施节能降碳改造建设，总长5.236公里，其中2.8公里道路原路面从3.5米裁弯取直拓宽至6.5米、2.436公里道路裁弯取直拓宽两侧路肩各0.5米，公路等级为沿用旧路指标采用四级公路。主要工程内容有路基工程、路面工程、管涵工程、交通工程等。预计发放劳务报酬159.72万元，占申请以工代赈资金的30.1%。

四、项目总投资及资金来源：项目估算总投资728.58万元，其中建安工程费用586.35万元，工程建设其他费用82.07万元，基本预备费60.16万元。资金来源：争取上级资金补助及自筹。

五、项目编码：2408-350526-04-01-589063。

六、建设期限：2025年1月至2026年12月。

七、建设性质：改建。

八、节能审查：原则同意可研的节能措施，请严格按照有关规定，落实相关措施，切实做好节能降耗工作。

九、社会稳定风险评估：根据可行性研究报告中的风险分析，该项目风险程度低，原则同意该项目建设。

十、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

审批要件：德化县自然资源局出具的无新增用地说明；深圳群伦项目管理有限公司编制的《德化县南埕镇许厝村道路以工代赈项目可行性研究报告》文本。

请据此复函抓紧落实资金等前期工作，按基建程序报批，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2024年8月28日

|  |
| --- |
| 抄送：县政府办、自然资源局、林业局、住建局、生态环境局、民政局、交通局、水利局、统计局，存档。 |