德发改审〔2024〕198号

德化县发展和改革局关于德化县民兵训练基地项目

初步设计暨概算的复函

德化县退役军人事务局：

你局报来的《关于申请审批德化县民兵训练基地项目初步设计暨概算的函》（德退役军人局函〔2024〕8号）及附件收悉。经有关专家进行评估，且编制单位根据专家意见进行修改，经审查，原则同意该项目初步设计暨概算，现将有关事项函复如下。

一、项目名称：德化县民兵训练基地项目。

二、建设地点：德化县雷峰镇雷峰村。

三、项目建设规模和主要建设内容：项目总用地面积9110.1平方米，总建筑面积8186.48平方米，主要建设1栋4层办公综合楼、室外综合训练场、地下消防水池及泵房等其他附属工程。

四、项目总投资及资金来源：项目概算总投资4798.14万元，其中建安工程费4065.4万元，工程建设其他费504.26万元，基本预备费228.48万元。资金来源：财政拨款。

五、项目编码：2311-350526-04-01-110483。

六、建设期限：2024年11月至2025年12月。

七、建设性质：新建。

八、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

审批要件：千亿设计集团有限公司编制的《德化县民兵训练基地项目初步设计》和《概算书》文本共两册。

请据此批复抓紧落实项目资金等前期工作，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2024年10月8日

抄送：县政府办、自然资源局、住建局、生态环境局、林业局、水利局、农业农村局、统计局，存档。