德发改审〔2025〕37号

德化县发展和改革局关于德化县鹤仙山城市公益性公墓项目建议书的复函

德化县民政局：

你局报来的《关于申请审批德化县鹤仙山城市公益性公墓项目建议书的函》（德政民函〔2025〕4号）及附件收悉。经审查，原则同意该项目建设，现将有关事项函复如下：

一、项目名称：德化县鹤仙山城市公益性公墓。

二、建设地点：德化县浔中镇后所村、雷峰镇朱紫村、德化县园艺场。

三、项目建设规模和主要建设内容：项目占地面积为10.5909公顷，计划分三期建设，其中一期占地面积约3.7853公顷，拟建设12000穴；二期占地面积约3.472公顷，拟建设10500穴；三期占地面积约3.3336公顷，拟建设10000穴。每座墓穴占地不超过1平方米（含绿化面积），单葬硬化葬地为0.5平方米和双人合葬硬化葬地为0.8平方米，主要包括墓地建筑及构筑物、房屋建筑、公募场地硬化绿化、建筑设备等配套设施。

四、项目总投资及资金来源：项目匡算总投资4083万元，其中建安工程费3530万元，工程建设其他费359万元，基本预备费194万元。资金来源：财政拨款及自筹。

五、项目编码：2501-350526-04-01-711041。

六、建设期限：2025年6月至2031年9月。

七、建设性质：新建。

八、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

请据此复函抓紧编制可行性研究报告等项目前期工作，按基建程序报批。

德化县发展和改革局

2025年3月7日

抄送：县政府办、自然资源局、林业局、住建局、生态环境局、水利局、农业农村局、统计局，存档。